| PROJEKT UMOWY | IR.262.15.2025 |
| --- | --- |

zawarta w dniu …………………….… r. w Rzeszowie pomiędzy

lub

zawarta w dniu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią Stronę, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Rzeszowie mającym siedzibę przy ul. Plac Śreniawitów 3, 
35-959 Rzeszów, NIP 813-26-41-148, REGON 000324257, reprezentowanym przez:

Dyrektora Sądu Okręgowego – ………………………………………………………… ,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………………… ,

NIP ………………………..…., REGON ……………………………… ,

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru, reprezentowanym przez: ………………………………………………..

W wyniku postępowania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Łańcucie na potrzeby Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z zagospodarowanie terenu” (znak postępowania: IR.262.15.2025) przeprowadzonego w oparciu o obowiązujący u  Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.),(w dalszej części umowy „ustawa Pzp”), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonywania obowiązki związane z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pn. „„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Łańcucie na potrzeby Sądu Rejonowego w  Łańcucie wraz z zagospodarowanie terenu”.

- Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego został opisany w załączniku nr 4 „Opis Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący integralną cześć niniejszej umowy.

- Roboty budowlane, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski opisane są za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Łańcucie na potrzeby Sądu Rejonowego w  Łańcucie wraz z zagospodarowanie terenu”., Łańcut, ul. Grunwaldzka 12, dz. nr. 3398/1, 3399/1, obr. 0001 Miasto Łańcut, według projektu  opracowanego przez  AUTORSKĄ PRACOWNIE PROJEKTOWĄ Mgr Inż. Arch. Iwona Matlingiewicz, Rzeszów, ul. Rynek 17/305.

- Komplet dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiającego do 4 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Z przekazania dokumentacji projektowej zostanie sporządzony protokół przekazania.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu z najwyższą starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy  i oszczędny, z zachowaniem zasad:

  - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

- Zamawiający umożliwi Inspektorowi Nadzoru dostęp do budynków i do poszczególnych pomieszczeń, do których  dostęp  jest  niezbędny  do  wykonania  przedmiotu niniejszej umowy.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany każdorazowo do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji,  
w tym pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Strony za niedopełnienie ww. obowiązku przewidują kary umowne.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadają doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające mu wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynków Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

- Wykonawca:

- oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy uzyskane informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

- odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy,

- ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp 
i ppoż. w czasie wykonywania prac,

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas realizacji niniejszej umowy na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem § 7,

- zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy bez zakłócania normalnej pracy Sądu Rejonowego w Łańcucie, w tym po godzinach pracy Sądu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

- wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

§ 2

Czas trwania umowy

- Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy dla zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Łańcucie na potrzeby Sądu Rejonowego w  Łańcucie wraz z zagospodarowanie terenu” znak sprawy: IR.261.3.2025, nie krócej niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych powyższego zadania.

- Przejęcie oraz zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego należy odnotować stosowym wpisem w dzienniku budowy.

- Inspektor Nadzoru swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać w terminach pozwalających na niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania wskazanego w § 1 niniejszej umowy na kwotę ……………….. zł brutto (słownie:……….), w tym podatek VAT w kwocie ……………. (słownie:…………) i kwota netto ……………. (słownie:………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe roszczenie w zakresie wynagrodzenia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru robót budowlanych, podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę przedmiotowych robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………….., z zastrzeżeniem postanowienia § 5 i § 7 niniejszej umowy.

- Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i  odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 4

Obowiązki Inspektora Nadzoru

- Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego ma być wykonywana w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm. zwanej dalej „Prawo Budowlane”) wraz ze stosownymi aktami wykonawczymi.

- Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową lub STWiOR,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych przedmiotowych robót,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,

- realizację wszystkich innych czynności z ramienia Inwestora, związanych z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót budowlanych,

- wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczących np.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie,

- kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,

- koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania,

- udział w naradach koordynacyjnych z wykonawcą robót i Zamawiającym,

- przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia - niezwłocznie,

- zobowiązanie wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- odbiory częściowe (jeżeli dotyczą) i końcowe robót,

- sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych – jeśli dotyczy,

- sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót zgodnie ze stanem faktycznym jeżeli dotyczą, a także wypłat końcowych  zgodnie ze stanem faktycznym i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,

- opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:

  - pominięcia danej roboty,

  - wykonania robót dodatkowych,

  - wykonania robót zamiennych,

  - wykonania robót uzupełniających,

  - konieczności zmiany kolejności robót,

  - konieczności zmiany terminu wykonania robót,

  - konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

  - konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót.

Wymieniony w ust. 3 niniejszego paragrafu katalog obowiązków nie jest zamknięty.

§ 5

Kary umowne

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru – w wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy rozpoczęty dzień przerwy;

- w wysokości 500 złotych, za każdy przypadek nie przybycia Inspektora Nadzoru 
w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy nadzorowanych robót na teren objętych tymi robotami lub  braku udziału Inspektora Nadzoru w  komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- za każdy przypadek nieudzielenia informacji Zamawiającemu o którym mowa § 1 ust. 8 w wysokości 500 zł  brutto

- za każdy przeniesienie wierzytelności bez zgody Zamawiającego o której mowa § 3 ust. 6 niniejszej Umowy w wysokości 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- za każdy przypadek ujawnienia informacji przez Wykonawcę o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy w wysokości 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- za fakt poniesienia przez Zamawiającego szkody 
w trakcie wykonywania niniejszej umowy będącej wynikiem za niedbania w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

- za brak powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu konieczności dokonania dodatkowych robót, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 500 zł za każdy dzień ponad termin określony w niniejszej Umowie;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Suma kar umownych wskazanych w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 
30% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

  - W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli potrącane wierzytelności nie są jeszcze wymagalne.

  - Kary umowne będą naliczane przez Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy a także wysokości poniesionej szkody.

§ 6

Przekazywanie informacji

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru sukcesywnie wszelkie ustalenia, podjęte w związku z realizacją zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 niniejszej umowy, istotne z punktu widzenia niniejszej umowy, dotyczące w szczególności spraw związanych z przekazaniem placu budowy wykonawcy robót, dokumentacją oraz odbiorem końcowym.

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Inspektorem Nadzoru w ramach realizacji niniejszej umowy będzie ………………….. tel. ……………. e-mail: …………………..

- Osobą wyznaczoną ze strony Inspektora Nadzoru do współdziałania z Zamawiającym w ramach realizacji niniejszej umowy będzie …………………….. tel. …………., e-mail: …………………

- Strony mogą dokonać zmian osób o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W takim przypadku Strona zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę umowy przesyłając jej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktów roboczych, zaktualizowaną listę osób.

- Osoby wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania oświadczeń woli zmierzających do zmiany, uzupełnienia postanowień lub rozwiązania niniejszej umowy lub skutkiem, których to oświadczeń byłaby zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy.

- Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora Nadzoru zmiany osób wyznaczonych do kontaktów z Zamawiającym. Inspektor Nadzoru winien wykonać żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od daty przedstawienia Inspektorowi Nadzoru przedmiotowego żądania.

- Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji.

- Strony zgodnie ustalają, że w celu komunikacji w ramach realizacji umowy będą używać poczty elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość, bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.

§ 7

Odszkodowanie

1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody 
w trakcie wykonywania niniejszej umowy będącej wynikiem zaniedbania w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu służy prawo potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej szkody z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 
(jak i inne osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Inspektora Nadzoru lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość wynagrodzenia, Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do dokonania zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości nienaprawionej szkody w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 8

Ewentualne roboty dodatkowe

# Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót, to Inspektor Nadzoru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych, zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.

# Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie bądź elektronicznie, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego oraz w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości  Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje go przez okres 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia nie odpowiadający wymaganiom zawartym w przedmiotowej umowie,

- pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie  z warunkami w niej określonymi lub w inny sposób narusza postanowienia umowne,

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- suma kar umownych, które mogą dochodzić strony przekroczy 20 % wartości niniejszej umowy,

- Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej bądź elektronicznej pod rygorem nieważności i następuje z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są do następujących czynności:

  - Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy,

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót, który zostanie sporządzony po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. wynagrodzenia należnego za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. 1 a)-h) uznane będą za przypadki odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy a w konsekwencji stanowić uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

§ 10

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), w celu realizacji niniejszej umowy.

- W załączniku nr 2 do niniejszej umowy została zamieszczona KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

§11

Zachowanie poufności

- Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy objęte są obowiązkiem zachowania w poufności.

- Wykonawca oraz osoby świadczące pracę lub usługi na jego rzecz zobowiązani są do zachowania w poufności w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej, z zastrzeżeniem kar umownych o których mowa w § 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności, informacji (w tym danych osobowych) i zbiorów danych, do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, a także do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji 
w zakresie wykraczającym poza czynności niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostępniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Za „informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszelkie zagadnienia, w szczególności techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposób związane z działaniami którejkolwiek ze stron lub mające na nie wpływ, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegóły dotyczące systemów informatycznych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji, w tym haseł, bez względu na sposób i formę, w jakiej strona lub strony weszły w posiadanie informacji.

- Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy mają prawo do korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie. 
W żadnych okolicznościach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie mają prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności komercyjnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej określonych zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub podwykonawców. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a także zbycia lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu umowy.

- Zachowanie poufności nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku, gdy strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych poufnością w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, strona ta zobowiązana jest uprzedzić drugą stronę, o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objętych poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej oraz zgody obu Stron w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze.

- Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu drogi polubownej, właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiające informuje o funkcjonującej „Wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie”, której treść dostępna jest na stronie https://rzeszow.so.gov.pl/ Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
w zakładce „Sygnaliści”.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

WYKONAWCA:							 ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

- Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

- Zał. nr 2 - Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych

- Zał. nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia